# UMOWA

## Nr  K.7234.7.1.2013

# zawarta w dniu ………..2013 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa:

# ………………………………………………………………………………………….

a:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§1

1. Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………...2013r. Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z projektami zagospodarowania terenu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, roboty polegające na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych ulic: Kręta, Wyszyńskiego ( za Non-Stop ) w Szczecinku.

2.   W zakres  remontu o którym mowa powyżej wchodzi:

a) remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm:  frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego, mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową  nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej.

b) remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm: frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową  nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, transport mieszanki bitumicznej.

3. Orientacyjne ilości remontu w poszczególnych ulicach : ul. Kręta ok. 610 m2 remontu gr. 7 cm, ul. Wyszyńskiego ( za NON-STOP ) ok. 1165 m2 remontu gr. 7 cm,  ok. 180 m2 remontu gr. 4 cm.

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany.

5. Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę,     lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rodzajami tych robót.

7. Zamawiający każdorazowo dostarczy Wykonawcy na piśmie zakres robót remontowych wraz z terminem ich wykonania. Całkowity zakres robót  zostanie ustalony w ten sposób, że łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 195 000 zł brutto.

8. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia 
za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie 
za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.

9. Zakres robót remontowych zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych w ust. 1.

10. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy.

11. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

§2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1/ rozpoczęcie robót     – ….. wrzesień 2013r.

2/ zakończenie robót    –  11.10.2013r.

2. Terminem zakończenia robót, jest dzień sporządzenia Protokołu Odbioru.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do stałego min. 1 raz w tygodniu kontaktu 
z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu robót.

- Zamawiający każdorazowo dostarczy Wykonawcy na piśmie zakres robót remontowych wraz z terminem ich wykonania.

- Zamawiający w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia ilości 
i jakości robót zanikających.

- Wykonawca przystąpi do wykonania uzgodnionego zakresu robót w trybie określonym 
w ust. 2 powyżej nie później niż w ciągu 3 dni  licząc od momentu ustalenia zakresu robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone przez siebie roboty na własny 
koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzić je będzie w sposób 
zgodny z  zasadami bezpieczeństwa  dla korzystających z drogi.

§4

1. Ustala się następujące jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy 
      brutto:
     1/ za remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm  - ………. zł/m2
     2/ za remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm  - …………. zł/m2

- Do zawarcia przez Wykonawcę, w trakcie trwania umowy, umów o roboty budowlane 
z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, 
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem robót dotyczących wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Umowy, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 powinny być dokonane w formie pisemnej pod
     rygorem nieważności.

5. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części robót objętych przedmiotem  umowy podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, dokona cesji płatności za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawców, której potwierdzony za zgodność odpis dostarczy wraz z podpisaną umową Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawcy do robót. Nie przedłożenie cesji upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym i zażądania kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.

§5

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie sukcesywnie według zestawienia wykonanych robót bez wad, po protokólarnym odbiorze przez Zamawiającego danej części robót objętych umową.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzony przez wykonawcę robót 
i potwierdzony przez nadzorującego protokół odbioru robót.

§6

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturach VAT.

- Faktury VAT prawidłowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi będą płatne  
w ciągu 21 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiającego – 673-00-10-209

2/ Wykonawcy       – …………………

§7

- Obowiązki nadzorującego wykonanie robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:……. ....……………………………………………………………………………………………………..

- Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wykonawcy będzie pełnił: ……………………….

………………………………………………………………………………………………………..

§8

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w ( 1 
      gwarancji jakości na okres ……… miesięcy.

2.  Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień   
      wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania   Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

§9

1. Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn:

1/ za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zakresu robót remontowych ustalonych na
podstawie § 3 ust. 2  w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu 
zgodnie z § 3   ust. 4 niniejszej umowy, jeżeli zwłoka przekroczy 7 dni Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

2/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu określonego w § 1 przedmiotu umowy kary  
 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, wynikającego z zakresu robót określonych 
zgodnie z § 3 ust.2, ustalonego na podstawie § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień      zwłoki licząc od dnia umownego przekazania określonego  zakresu robót,

3/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie    rękojmi za wady i gwarancji karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,   
wynikającego z zakresu robót określonych zgodnie z § 3 ust.2, ustalonego na podstawie § 4 za każdy dzień zwłoki, licząc od końcowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, który nie może być krótszy niż 7 dni.  
W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia  karę  umowną zwiększa się o 50 %,

4/  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących    po stronie Wykonawcy w wysokości  20.000.00 zł.

2. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn:

1/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, wynikającego z zakresu robót określonych zgodnie z § 3 ust.2, ustalonego na podstawie § 4 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

2/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20.000,00 zł.

3. W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

§10

- Przedmiotem odbioru  będzie zakres  robót ustalonych zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/	jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

3/	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru  będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad 
w przedmiocie odbioru.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji Zamawiający lub inny podmiot działający w jego imieniu zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, który nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez jego podwykonawców.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz wymogów określonych w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

§11

- Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.

- Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT 
i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od łącznego wynagrodzenia brutto, wynikającego z zakresu robót określonych zgodnie z § 3 ust. 2 , ustalonych na podstawie 
§ 4 niniejszej umowy, o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Komisja powołana przez Zamawiającego odstąpi od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy.

§12

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą 
o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda 
ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§13

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających 
z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

§15

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany 
na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§16

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane 
i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§17

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze 
i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§18

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek  w 2013 r. oraz Oferta Wykonawcy.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY