U M O W A

K.7234.4.1.2014

W dniu ……..2014 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa:

1. Daniel Rak 	-	Zastępca Burmistrza Miasta

a .......................................................................................................................................

............................................................. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.	................................................................

2.	................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

1.Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …..2014 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, ze specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej następujący zakres robót:

Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie obiektu remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na ternie miasta Szczecinek w 2014 r., który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję techniczną w zakresie:

1.1.  wykonania remontu chodników dla pieszych, nawierzchni dróg, zjazdów oraz zatok postojowych i parkingów:

1/ z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm         -  ok.    100 m2

2/ z płytek betonowych 50 x 50 x 7 cm         -  ok.    100 m2

3/ z kostki betonowej  „polbruk ” gr. 6cm     - ok.   3210 m2

4/ z kostki betonowej  „polbruk”  gr. 8cm     - ok.   1980 m2

5/ z kostki betonowej  „trylinka”                   -  ok.     100 m2

6/ z kostki kamiennej                                     -  ok.     370 m2

Remont polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi, chodnika, zjazdu, zatoki postojowej lub parkingu, wyprofilowaniu podłoża, wykonaniu podsypki wyrównawczej            z piasku gr. 10 cm, oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ułożeniu nowej nawierzchni z materiału Zamawiającego pochodzącego z odzysku lub z nowego materiału Wykonawcy (w przypadku nowej nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm 30% polbruk kolorowy, 70% polbruk szary), uprzątnięciu terenu remontu i odwiezienie elementów rozbiórkowych na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku gdy realizacja chodnika odbywać się będzie w terenie nieutwardzonym, zamiast robót rozbiórkowych należy wykonać roboty ziemne z odwozem urobku na wysypisko, lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

1.2. w przypadku  konieczności wykonania  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z materiału Wykonawcy, wykonanie nowej podbudowy  polegać będzie na rozbiórce  podbudowy istniejącej lub wykonaniu wykopu pod nową podbudowę i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm -        materiał Wykonawcy. – ok. 1950 m2,

1.3. przestawienia lub wymiany krawężników betonowych  - ok. 1500 mb,

1.4. przestawienia lub wymiany krawężników kamiennych  - ok. 900 mb,

Wymiana krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika  istniejącego 
       i ustawieniu krawężnika nowego (materiał Wykonawcy) na ławie betonowej 
       z oporem (łącznie z wykonaniem ławy z betonu B 15 MPa) i podsypce cementowo –          
       piaskowej, oraz wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce   
       wskazane przez Zamawiającego – wszystkie materiały Wykonawcy.

Przestawienie  krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika  istniejącego                i ponownym jego ustawieniu, z uzupełnieniem krawężnikiem pochodzącym z odzysku
(materiał Zamawiającego),  na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 MPa i podsypce
cementowo-piaskowej- materiał Wykonawcy, oraz wywozie pozostałych materiałów na
wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego;

1.5. wymiany obrzeża betonowego – ok. 1900 mb.

Wymiana obrzeża betonowego polegać będzie na rozbiórce istniejącego obrzeża 
i ustawieniu nowego (materiał Wykonawcy) na podsypce piaskowej oraz wywozie 
pozostałości na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość 
     przesunięcia  ilości robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót.

3. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zakres robót remontowych wraz z terminem wykonania uzgodnionego zakresu. Całkowity zakres robót  zostanie  ustalony w ten sposób, że łączna wartość zamówienia w okresie trwania umowy nie przekroczy w okresie trwania umowy kwoty 740 000,00 zł  brutto.

4. Zakres robót  zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych 
w  ust. 1 pkt. 1.1-1.5.

5. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia  nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.

6. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.

7. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

( 2

Strony ustalają termin obowiązywania umowy od …..04.2014 r. do 31.12.2014 r.

( 3

Ustala się następujące wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy jednostkowe brutto:

  - Remont  1 m2 chodnika z płytek beton. 35x35x5 cm – materiał Zamawiającego  (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

  - Remont 1 m2 chodnika z płytek beton. 50x50x7 cm – materiał Zamawiającego (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

  - Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton. „polbruk” gr. 6 cm - materiał Zamawiającego (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

  - Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton. „polbruk” gr. 6 cm – materiał Wykonawcy (nowy)

-      cena brutto – …………………zł/m2

  - Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm – materiał Zamawiającego (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

  - Remont  1 m2 nawierzchni z kostki beton.„polbruk” g. 8 cm – materiał Wykonawcy (nowy)

-      cena brutto – …………………zł/m2

7/ Remont   1 m2 nawierzchni z płyt  beton. „trylinka” – materiał Zamawiającego 
     (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

8/ Remont   1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej – materiał      
      Zamawiającego (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

9/ Remont   1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej regularnej – materiał Wykonawcy

-      cena brutto – …………………zł/m2

10/ Wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie –    
       materiał Wykonawcy

-      cena brutto – …………………zł/m2

11/ Przestawienie 1 mb krawężnika kamiennego – krawężnik materiał 
         Zamawiającego (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

12/ Przestawienie 1 mb krawężnika betonowego – krawężnik materiał 
         Zamawiającego (odzysk)

-      cena brutto – …………………zł/m2

13/ Wymiana 1 mb krawężnika betonowego na nowy – materiał Wykonawcy

-      cena brutto – …………………zł/m2

14/ Wymiana 1 mb obrzeża betonowego na nowe – materiał Wykonawcy

-      cena brutto – …………………zł/m2

( 4

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie według zestawienia wykonanych robót bez wad, po ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót danego zakresu, ustalonego zgodnie z § 6 ust. 2 podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, zawierający zapis, że „roboty zostały wykonane bez wad”.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi przelewem z konta Zamawiającego   na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur VAT z tytułu  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wykonawcy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty.

- Do ostatniej faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

- Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiającego		-	673-00-10-209

2/ Wykonawcy			-	.....................

( 5

- Wykonawca osobiście wykona następujące roboty budowlane …………………………….

- Wykonawca powierzy wykonanie następujących robót ………………. podwykonawcy    t.j. firmie …………………………….

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,          od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno być poprzedzone akceptacją projektu      tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy                 o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, ze zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczą za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                              o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo,  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy, a kwotę zapłaconą podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

( 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego min. 1 raz w tygodniu kontaktu z Zamawiającym 
     w celu ustalenia zakresu robót.

2. Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą i dostarczy na piśmie zakres robót 
do    wykonania z  określeniem  terminu wykonania uzgodnionego zakresu.

3. Zamawiający w terminie 4 dni, licząc od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia ilości 
i jakości robót zanikających.

4. Wykonawca przystąpi do wykonania uzgodnionego zakresu robót w trybie określonym 
w ust.2 powyżej nie później niż w ciągu 72 godzin licząc od momentu ustalenia zakresu robót.

5. Obowiązki nadzorującego ze strony Miasta Szczecinek pełnić będzie Dyrektor Wydziału 
    Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek - Anna Mista.

6. Obowiązki koordynatora robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie ………… .

7. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone przez siebie roboty na własny koszt 
    zgodnie  z obowiązującymi przepisami, i prowadzić je będzie w sposób zgodny z  zasadami  
    bezpieczeństwa  dla korzystających z drogi.

( 7

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres minimum 36 miesięcy na roboty wykonane                    z materiałów Wykonawcy, minimum 12 miesięcy na roboty wykonane z materiałów pochodzących z odzysku.  Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w ( 1 gwarancji jakości na okres :  minimum 36 miesięcy na roboty wykonane z materiałów Wykonawcy, minimum 12 miesięcy na roboty wykonane z materiałów pochodzących          z odzysku.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje  we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt           i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem odbioru robót.

( 8

- Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn:

1/ za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zamówienia w wysokości 300 zł za każdy dzień   
     zwłoki od ustalonego terminu zgodnie z § 6 ust. 4  niniejszej  umowy; w  przypadku  
     zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do robót trwającej ponad 3 dni, z przyczyn leżących 
     po stronie Wykonawcy, Zamawiający może  rozwiązać umowę na  koszt  Wykonawcy;

2/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu określonego w ( 1 przedmiotu umowy kary                    
     w wysokości 0,30% wynagrodzenia brutto, wynikającego z zakresu robót określonego 
     zgodnie z ( 6 ust.2, ustalonego na podstawie ( 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki 
     licząc od dnia umownego  przekazania Wykonawcy określonego powyżej zakresu robót;

3/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady      
      i gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 %   
      wynagrodzenia brutto, o którym mowa w protokole odbioru robót określonych zgodnie         
      z ( 6  ust 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.          
      W przypadku nie  dotrzymania dodatkowego terminu kara umowna  zwiększa się o 50%;

4/  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
      stronie Wykonawcy w wysokości 25.000,00 zł.

5/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 3.000,00 zł każdorazowo,

6/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego  w wysokości 3.000,00 zł za każde z nich.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn:

1/  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
     w  wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto,	wynikającego z zakresu robót 
     określonego zgodnie z ( 6 ust.2, ustalonego na podstawie ( 3 niniejszej umowy, za każdy 
     dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być 
     zakończony.

2/	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących       po stronie Zamawiającego w wysokości 25 000,00 zł.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

( 9

- Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru zakresu robót ustalonego zgodnie z § 6 ust.2     w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu przez nadzorującego zakończenia robót. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/	jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

3/	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół  odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone   na usunięcie stwierdzonych wad 
w przedmiocie odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym 
w protokole odbioru robót, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający lub inny podmiot działający w jego imieniu zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, który nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez jego podwykonawców.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji robót muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz wymogów określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać         w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną.

( 10

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami       lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą               o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda          ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Nadzorującego oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy.

( 11

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku        
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

( 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

( 13

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

( 14

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

( 15

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze             i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

( 16

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2014 roku” oraz Oferta Wykonawcy.

( 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 										WYKONAWCA